ระดับและการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
การก่อสร้างแบบบ้านพักภารโรง/32

งบประมาณปี 2561
-----------------

ระดับอาคาร

1.  ให้สร้างระดับ + 0.00ให้พ้นระดับน้ำท่วมสูงสุดของแต่ละท้องที่ (ถ้าระดับน้ำท่วมสูงกว่าดินเดิม เกิน 1.00 เมตร  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน
การแบ่งงวดเงินและงวดงาน




กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน  2  งวด
 ระยะเวลา   150  วัน
งวดที่ 1

เงิน 40%
เวลาทำงาน 75 วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาเสร็จทั้งหมด 

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 60%
เวลาทำงาน 75 วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือจนครบถูกต้องตามแบบรูปรายการทุกประการ


พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18




                   ---------------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง     คำภา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60055

