ระดับอาคาร  การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน
การก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
งบประมาณปี 2561
---------------------

ระดับอาคาร

ระดับ  +  0.00  ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดให้ในวันชี้สถานที่ โดยคำนึงถึงระดับน้ำที่ท่วมไม่ถึงเป็นหลักหรือตามความเหมาะสม (ตามรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง)

การแบ่งงวดเงินและงวดงาน
กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 2 งวด ระยะเวลา 90 วัน
	งวดที่ 1
	เงิน  40%  ระยะเวลาทำงาน 45 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล.เสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา             มุงหลังคาเสร็จ  วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  
และก่อผนังคอนกรีตบล็อกเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2
	เงิน  60%  ระยะเวลาทำงาน 45 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ตามสัญญาข้อ 18



----------------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง      
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60061

