การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง 
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน  1 งวด


ระยะเวลา  60  วัน    จ่าย  100 %


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ    ดำเนินการรื้อถอนบ้านพักคนงาน  ทำความสะอาด 
เก็บขยะ   และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง  และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      คำภา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60033

