การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างสนามกีฬา ฟ.3/42
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน  1 งวด


ระยะเวลา  60  วัน    จ่าย  100 %


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ    รื้อถอนบ้านพักคนงาน  ทำความสะอาด เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง          ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน







8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สมลักษณ์
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ

รายการ60069

