รายการประกอบแบบการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
การก่อสร้างโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง
งบประมาณปี 2561
-------------------------

ให้ก่อสร้างโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง ตามแบบรูปรายการทุกประการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ระดับอาคาร
ระดับ  + 0.00 มาตรฐานให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรในวันชี้สถานที่ โดยคำนึงถึงระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเป็นเกณฑ์
การแบ่งงวดเงินและงวดงาน

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 2 งวด ระยะเวลา 120 วัน
	งวดที่ 1
	เงิน  40%  ระยะเวลาทำงาน  60  วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล.เสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาเสร็จ 
(ยกเว้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน) และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2
	เงิน  60%  ระยะเวลาทำงาน  60  วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ตามสัญญาข้อ 18


----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60059

